АДМИНИСТРАЦИЯ НЫРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23.08.2017 | № | 133 |
| --- | --- | --- |

с.Ныр

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры муниципального образования Ныровское сельское поселение Тужинского района

Кировской области на 2017 – 2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава муниципального образования Ныровское сельское поселение, администрация Ныровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Ныровское сельское поселение Тужинского района Кировской области на 2017 – 2026 годы согласно приложению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ныровского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу «http://nir.tuzha.ru».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Ныровского сельского поселения Тужинского района Кировской области.

Глава администрации

Ныровского сельского поселения                                                  Г.Н. Тохтеев

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ныровского сельского поселения

от 23.08.2017 № 133

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования

Ныровское сельское поселение Тужинского района

Кировской области на 2017 – 2026 годы

с. Ныр

2017 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования Ныровское сельское поселение

Тужинского района Кировской области на 2017 – 2026 годы

| Наименование муниципальной программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Ныровское сельское поселение Тужинского района Кировской области на 2017-2026 годы (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»; - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ»; - постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Устав муниципального образования Ныровское сельское поселение - генеральный план Ныровского сельского поселения Тужинского района Кировской области |
| Наименование заказчика муниципальной программы, местонахождение | Администрация Ныровского сельского поселения Тужинского района Кировской области 612210, Кировская область, Тужинский район, с. Ныр, ул. Советская, 13 |
| Цели муниципальной программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение Тужинского района Кировской области |
| Задачи муниципальной программы | - повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; - обеспечение более комфортных условий проживания населения поселения, безопасности дорожного движения |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог %; - количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; - количество отремонтированных искусственных сооружений (мостов), ед.. Финансовые показатели: - увеличение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Социально-экономические показатели: - количество дорожно-транспортных происшествий на территории поселения, ед.; - количество погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП на территории поселения, чел.. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации программы – 10 лет. Этапов реализации программы нет |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, программ, инвестиционных проектов) | - выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них); - выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог); - выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); - подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - создание и ведение нормативно-правовой документации на всех объектах транспортной инфраструктуры; - информирование детей школьного и дошкольного возраста о правилах безопасности на автомобильных дорогах во избежание и предотвращение травматизма. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источник финансирования муниципальной программы – бюджет Ныровского сельского поселения Всего – 2175,0 тысяч рублей 2017 год – 211,2 тысяч рублей 2018 год – 211,2 тысяч рублей 2019 год – 211,2 тысяч рублей 2020 год – 218,4 тысяч рублей 2021 год – 220,5 тысяч рублей 2022-2026 годы – 1102,5 тысяч рублей Объемы финансирования могут уточняться в ходе реализации программы, а также при принятии бюджета Ныровского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период |

- Характеристика состояния транспортной инфраструктуры

  - Анализ положения Ныровского сельского поселения в структуре предоставленной организации субъектов Российской Федерации

Кировская область, расположена на северо-востоке Русской равнины в центрально-восточной части Европейской России. Простирается на 570 км c севера на юг от 56°03' с. ш. до 61°04' с. ш. и на 440 км с запада на восток от 41°17 в. д. до 53°56 в. д. Область граничит на востоке с Пермским краем и Удмуртией, на севере - с Республикой Коми и Архангельской областью, на западе - с Вологодской, Костромской, Нижегородской областями, на юге - с республиками Марий Эл и Татарстан.

Территория области составляет 120 374 км². Численность населения на начало 2016 года - 1 297 474 чел. Городское население - 75,93 %.

В Кирове расположен гражданский аэропорт Победилово. В 25 км от Кирова расположена посадочная площадка Кучаны, предназначенная для приема и выпуска воздушных судов малой авиации.

Через Кировскую область проходит основной пассажирский ход Транссибирской магистрали, также линия, связывающая северные регионы с Центральной Россией Киров - Котлас. Общая протяжённость железных дорог 1067 км.

Сеть автомобильных дорог общего пользования - 14338 км. Вместе с тем, существует необходимость строительства дорог, соединяющих Кировскую область с другими субъектами федерации.

Основной водной магистралью является река Вятка. Протяжённость эксплуатируемых водных путей по Вятке и её притокам - 1800 км.

Муниципальное образование Ныровское сельское поселение расположено на юге Тужинского муниципального района, находится в 14 километрах от районного центра пгт. Тужа. Ныровское сельское поселение расположено на дороге федерального значения «Вятка»

Муниципальное образование наделено статусом сельского поселения. Координаты местоположения Ныровского сельского поселения 57,48” северной широты, 47,95” восточной долготы, часовой пояс UTS +3.

Структура транспортной сети вокруг Ныровского сельского поселения обусловлена его географическим положением. Ныровское сельское поселение расположено на дороге федерального значения. Организация, предоставляющая транспортные услуги – МУП «Муниципальное автотранспортное предприятие». Данная организация обеспечивает связь между районным центром и населенными пунктами Ныровского сельского поселения. Железнодорожная станция располагается в 25 км от с. Ныр в г. Яранске.

  - Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

    - Население

По данным на 01.01.2017 года численность постоянного населения Ныровского сельского поселения составляет 614 человек, за три года наблюдается сокращение численности населения на 31 человек или на 4,78%.

Таблица № 1 – Динамика среднегодовой численности постоянного населения (человек)

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (человек), среднегодовая | 649 | 634 | 618 | 610 |
| Темпы роста численности постоянного населения (среднегодового) (% к предыдущему году) | 94,7 | 97,7 | 97,5 | 98,7 |

Таблица № 2 – Показатели естественного движения населения (человек)

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 9 | 8 | 1 | 5 |
| Умерло | 7 | 16 | 13 | 7 |
| Естественный прирост (убыль) населения | 2 | -8 | -12 | -2 |

1.2.2. Производство

На территории Ныровского сельского поселения расположено три предприятия: ООО СХП «Колос» и ООО «Вятский пасечник» дер. Пиштенур Тужинского района, СПК колхоз «Новый» с. Ныр.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг в сельхозпредприятиях в 2016 году составила 103651,0 тыс. рублей или 135,5% к уровню прошлого года.

СПК колхоз «Новый», осуществляющий свою деятельность на территории поселения, является одним самых больших сельскохозяйственных предприятий Тужинского муниципального района.

    - Инфраструктура

Муниципальное образование Ныровское сельское поселения является самым большим сельским поселением в Тужинском муниципальном районе.

Общая площадь муниципального жилого фонда Ныровского сельского поселения 10300 кв.м..

Общая площадь частного жилищного фонда Ныровского сельского поселения составляет 6000 кв.м.

Структура жилого фонда представлена индивидуальными жилыми домами и многоквартирными домами (59,3% и 40,7 % от общей площади жилого фонда соответственно).

Всего на территории поселения за 2011-2015 годы в поселении введено жилья 51,3 кв.м..

На территории муниципального образования Ныровское сельское поселение два населенных пункта с. Ныр и д. Пиштенур обеспечены централизованным холодным водоснабжением. Общая протяженность водопроводной сети составляет 12,2 км. Чугунные водопроводные сети и пять артезианских скважин находятся в муниципальной собственности муниципального образования Ныровское сельское поселение. Услуги водоснабжения оказывает администрация Ныровского сельского поселения.

По данным 2016 года мощность водозаборных сооружений в селе Ныр составляет 0,3 тыс. м3. Протяженность водопровода по административному центру составляет 8,5 км. Отпуск воды в год составляет 29,3 тыс. м3, в том числе населению – 9,1 тыс. м3; организациям – 4,2 тыс. м3; другим организациям - 16,0 тыс. м3.

В д. Пиштенур мощность водозаборных сооружений составляет 0,2 тыс. м3. Протяженность водопровода по административному центру составляет3,7 км. Отпуск воды в год составляет 7,97 тыс. м3, в том числе населению – 6,37 тыс. м3; организациям – 0,8 тыс. м3; другим организациям – 0,8 тыс. м3.

1.2.4Финансы

Таблица № 3 – бюджетные показатели Ныровского сельского поселения

Тыс. рублей

| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | На 01.07.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета поселения | 2259,8 | 3602,5 | 2941,0 | 3093,3 | 2715,9 |
| Расходы бюджета поселения | 2687,7 | 3401,7 | 3025,2 | 2815,3 | 2873,4 |
| Налоговые доходы бюджета поселения | 587,8 | 850,3 | 786,6 | 900,9 | 492,0 |
| Доля налоговых поступлений в бюджет поселения % | 26,01 | 23,6 | 26,75 | 29,2 | 18,1 |

Таблица № 4 – структура доходов бюджета Ныровского сельского поселения

Тыс. рублей

| Наименование статей доходов | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % | На 01.07.2017 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на прибыль | 13,6 | 366,3 | 16,2 | 371,0 | 10,3 | 409,1 | 13,9 | 417,8 | 13,5 | 235,6 | 8,7 |
| налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,5 | 4,6 | 171,8 | 5,84 | 260,3 | 8,4 | 91,1 | 3,4 |
| Налог на совокупный доход | 3,46 | 0,0 | 0,0 | 94,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | 0,9 | 106,9 | 3,9 |
| Налог на имущество | 7,23 | 218,8 | 9,68 | 216,2 | 6 | 203,1 | 6,91 | 191,4 | 6,2 | 55,2 | 2,0 |
| Государственная пошлина | 0,3 | 2,7 | 0,12 | 3,2 | 0,08 | 2,6 | 0,1 | 2,2 | 0,1 | 3,2 | 0,1 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3,4 | 172,6 | 7,64 | 249,1 | 6,9 | 386,6 | 13,16 | 750,5 | 24,3 | 280,0 | 10,3 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 1,3 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 2 | 52 | 2,3 | 0,7 | 0,02 | 40,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 0,9 |
| Безвозмездные поступления | 70,0 | 1446,1 | 64,0 | 2468,0 | 68,5 | 1727,8 | 58,7 | 1441,9 | 46,6 | 1920,5 | 70,7 |
| Итого | 100 | 2259,8 | 100 | 3602,5 | 100 | 2941,0 | 100 | 3093,3 | 100 | 2715,9 | 100 |

Таблица № 5 – Структура расходов бюджета Ныровского сельского поселения

тыс.рублей

| Наименование статей расходов | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % | На 01.07.2017 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 1064,5 | 39,6 | 1300,2 | 28,2 | 1136,6 | 37,6 | 1068,0 | 37,9 | 650,1 | 22,6 |
| Национальная оборона | 51,9 | 2 | 50,2 | 1,5 | 55,3 | 1,8 | 56,8 | 2,0 | 20,1 | 0,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6,7 | 0,2 | 4,2 | 0,12 | 7,7 | 0,25 | 7,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Национальная экономика | 4,2 | 0,2 | 73,6 | 2,2 | 148 | 4,9 | 99,0 | 3,5 | 221,4 | 7,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1059,3 | 39,4 | 745,7 | 21,9 | 1164,5 | 38,5 | 1070,1 | 38,1 | 1571,0 | 54,7 |
| Культура и кинематография | 0,0 | 0,0 | 651,5 | 19,2 | 19,7 | 0,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная политика | 64,8 | 2,4 | 85,2 | 2,5 | 76,5 | 2,5 | 76,5 | 2,7 | 38,3 | 1,3 |
| Физическая культура и спорт | 436,3 | 16,2 | 491,1 | 14,4 | 416,9 | 13,8 | 437,6 | 15,5 | 372,5 | 13,0 |
| Итого | 2687,7 | 100 | 3401,7 | 100 | 3025,2 | 100 | 2815,3 | 100 | 2873,4 | 100 |

    - Социальная сфера

Таблица № 6 - Трудовые ресурсы Ныровского сельского поселения, человек

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год оценка |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постоянное население (среднегодовая численность) | 620 |
| 2. | ВСЕГО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ | 311 |
|  | в том числе: |  |
| 3. | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 287 |
| 4. | лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятые в экономике | 24 |
|  | из них: |  |
| 5. | лица старше трудоспособного возраста | 24 |
| 6. | Трудовая миграция | 43 |
| 7. | Всего занято в экономике | 199 |
| 8. | Сельское хозяйство | 108 |
| 9 | Обрабатывающие производства Из них: | 2 |
|  | Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | 2 |
| 10 | Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | 9 |
| 11 | Транспорт и связь | 3 |
| 12 | Финансовая деятельность и страхование | 1 |
| 13 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 14 |
| 14 | Образование | 53 |
| 15 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 8 |
| 16 | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 19 |
| 17 | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое трудовой деятельностью и учебой | 10 |
| 18 | Численность безработных, рассчитанная по методологии Из них | 40 |
|  | Лиц, имеющие статус безработного (зарегистрированные безработные) | 18 |
| 19 | Лица, занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан | 1 |
| 20 | Индивидуальные предприниматели | 1 |
| 21 | Численность работающих в бюджетных организациях | 75 |

    - Образование

На территории муниципального образования расположены две школьных (МКОУ СОШ с. Ныр и МКОУ ООШ д. Пиштенур) и два дошкольных (детский сад с. Ныр  и детский сад д. Пиштенур) учреждения.

Таблица № 7 – характеристика дошкольных и школьных учреждения

| Наименование учреждения | Количество мест | Численность детей посещающих учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 |
| Детский сад с. Ныр | 18 | 16 | 16 |
| Детский сад д. Пиштенур | 25 | 14 | 12 |
| МКОУ СОШ с. Ныр | 200 | 100 | 97 |
| МКОУ ООШ д. Пиштенур | 45 | 21 | 22 |

    - Здравоохранение

На территории Ныровского сельского поселения функционируют два фельдшерско-акушерские пункта в с. Ныр и д. Пиштенур.

Все населенные пункты поселения охвачены медицинским обслуживанием с наилучшей доступностью для населения. В отрасли здравоохранения заняты 4 человека.

    - Культура и спорт

На территории Ныровского сельского поселения расположен один Спорткомлекс в д. Пиштенур.

На базе Спортивного комплекса д. Пиштенур проводятся соревнования различных уровней. Ежегодно с 1995 года проводится баскетбольный турнир среди мужских команд на приз В.И. Челятникова, погибшего в Чечне в 1994 году.

Среди ветеранов проводится волейбольный турнир на приз бывшего председателя СПК колхоза «Колос» Н.А. Скрябина.

На приз СПК колхоза «Колос» ежегодно в феврале проводится турнир по мини-футболу среди основных, средних школ и коллективов физкультуры.

В спорткомплексе проходят уроки физкультуры, работают различные спортивные секции и кружки для школьников и взрослого населения.

В спортивном зале МОУ СОШ с. Ныр также проводятся различные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия: уроки физкультуры, работают спортивные секции по мини-футболу и общей физической подготовке,  проводятся школьные и районные соревнования.

Ежегодно с 1996 года в октябре месяце проводится мужской баскетбольный турнир на приз С.Н. Ямбаршева, погибшего в Чечне.

С апреля 1999 года ежегодно проводится волейбольный турнир среди женских команд на приз бывшего председателя колхоза «Победитель» Л.В. Хорошавиной.

Культурно-досуговую деятельность на территории Ныровского сельского поселения ведут: два сельских Дома культуры.

Работников культурно - досуговой деятельности 6 человек.

В Домах Культуры работают клубы и кружки по интересам для всех слоев населения. Проводятся дискотеки, различные игровые, познавательные, развлекательные мероприятия, дни села, дни животновода, различные встречи.

На территории поселения находится две сельские библиотеки. Ныровской сельской библиотеке – филиал в 2002 году Постановлением Главы администрации Тужинского района присвоено имя Ф.Ф. Павленкова.

На 01.01.2017 года в Ныровской и Пиштенурскеой сельской библиотеке: количество читателей – 520 человек, книговыдача – 15703 единиц.

    - Транспортная инфраструктура

Транспортно-экономические связи Ныровского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действуют два пассажирских автотранспортных маршрута. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

Протяженность муниципальных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ныровского сельского поселения 13,5 км., в том числе: с твердым покрытием 7,7 км, с усовершенствованным покрытием 5,9 км, не отвечающих нормативным требованиям 9,4 км. Также на территории поселения проходят автомобильные дороги районного и федерального значения 12 км и 10 км соответственно.

Транспортные услуги предоставляет организация МУП «Муниципальное автотранспортное предприятие».

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобилизация поселения (133 единиц/1000 человек в 2016 году) оценивается как меньше средней (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и областным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

  - Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Ныровского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Ныровского сельского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное  состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использование специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения  грузоподъемности  транспортных  средств,  приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Ныровского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Ныровского сельского поселения эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц. В настоящее время в собственности Ныровского сельского поселения находится 13,5 км автомобильных грунтовых дорог общего пользования местного значения. На территории поселения находятся и четыре искусственных сооружения (мостов).

Остальные автодороги поселения являются подъездами к отдельно стоящим населенным пунктам и садоводческим хозяйствам.

Перечень дорог местного значения утвержден решением Ныровской сельской Думы от 19.09.2013 № 9/45 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ныровского сельского поселения».

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов Ныровского сельского поселения.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией V. Автомобильные дороги расположены в границах населенного пункта в связи с этим скоростной режим движения, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 60 км/ч.

Таблица № 8 - Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ныровского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Основные строительные материалы | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. село Ныр Ныровского сельского поселения |  |  |  |
| 1.1. | улица Советская | щебень | 1530 |
| 1.2 | улица Механизаторов | асфальт | 1120 |
| 1.3 | улица Механизаторов | щебень | 500 |
| 1.4 | улица Солнечная | щебень | 400 |
| 1.5 | улица Мира | щебень | 250 |
| 1.6 | улица Набережная | грунтовая | 340 |
| 1.7 | улица Сосновая | грунтовая | 340 |
| 1.8 | улица Свободы | грунтовая | 170 |
| 1.9 | улица Свободы | твердое покрытие | 1250 |
| 1.10 | улица Труда | грунтовая | 300 |
| 1.11 | улица Лесная | грунтовая | 320 |
| 1.12 | дорога на мельницу | грунтовая | 300 |
| 2 | дорога д. Пачи-Югунур | грунтовая | 700 |
| 3 | дорога д. Артеково | грунтовая | 300 |
| 4 | дорога д. Кирино | грунтовая | 1000 |
| 5 | деревня Пиштенур Тужинского района |  |  |
| 5.1 | улица Центральная | асфальт | 1100 |
| 5.2 | улица Центральная | щебень | 300 |
| 5.3 | улица Центральная | щебень | 100 |
| 5.4 | улица Полевая | щебень | 800 |
| 5.5 | улица Полевая | грунтовая | 200 |
| 5.6 | улица Свободы | щебень | 500 |
| 5.7 | переулок Южный | щебень | 300 |
| 5.8 | переулок Заречный | щебень | 700 |
| 6 | дорога д. Югунур | грунтовая | 680 |

По состоянию на 1 января 2015 года протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляла 4,1 км. Острой проблемой является состояние автомобильных дорог местного значения, большинство из которых не соответствуют нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, а именно 9,4 км или 69,6% от общей протяженности дорог.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена, исключая те участки, по которым проходят автодороги местного значения. Главными улицами д. Пиштенур являются ул. Центральная; с. Ныр – ул. Советская.

Бесхозяйные автомобильные дороги общего пользования местного значения инвентаризируются и ставятся на обслуживание. На сегодняшний день требуется провести паспортизацию всех автомобильных дорог общего пользования местного значения в двух населенных пунктах поселения.

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном образовании, обеспеченность парковками (парковочными карманами)

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2016 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочных мест нет.

Таблица № 9 - Оценка уровня автомобилизации населения на территории Ныровского сельского поселения

| № | Показатели | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 649 | 634 | 618 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 124 | 133 | 133 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 191 | 210 | 215 |

  - Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.

На территории Ныровского сельского поселения автобусное пассажирское сообщение представлено пригородными маршрутами: пгт. Тужа – Яранск и Тужа – Васькино. Автобусным движением охвачены практически все населенные пункты поселения, исключая те, которые находятся в самой  восточной части около р. Ярань.

За 2016 год по данным администрации АТП Тужинского района было совершено 486 рейсов, пассажиропоток за это время составил 11000 человек.

В Ныровском сельском поселении наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года и относится на счет поездок с рекреационными целями. Недельная неравномерность выражается  в увеличении исходящих потоков в предвыходные дни недели и увеличении входящих потоков в конце выходных дней и утренние часы первого рабочего дня недели.

Для доставки детей из отдаленных населенных пунктов поселения в учебное образовательное учреждение организован школьный автобус и газель.

Школьный автобус и газель осуществляет перевозку детей в количестве сорока пяти человек из следующих населенных пунктов: с. Михайловское, д. Васькино, с. Шешурга, д. Евсино, д. Греково.

Автотранспортное предприятие на территории Ныровского сельского поселения отсутствует.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций, осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения, не имеется.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения. Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач. В Ныровском сельском поселении в 2016 году зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получил травмы один человек.  По данным на 01 июля 2017 года на территории Ныровского сельского поселения произошло два дорожно-транспортных происшествия.

Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями  являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами. Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно - целевого метода позволит добиться:

- координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы.

Реализация Программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ;

- обеспечить безопасность дорожного движения;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образовываться новые вещества, более агрессивные. Почва. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителем ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов, скармливание травы животным. Воздействие шума. Автомобильный и железнодорожный транспорт служат главными источниками бытового шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту риска сердечнососудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность. Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что всё больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечнососудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию. Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, электроэнергии, благоустройство дорог, контроль за выбросами двигателей. Необходимо развивать инфраструктуру ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

С учетом того, что территория Ныровского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 года не является привлекательной для инвесторов (невысокий уровень коммунальной, социальной и логистической инфраструктуры, отсутствие общераспространенных полезных ископаемых и др.) перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны только с возможным развитием сельскохозяйственного производства. С учетом сложившихся цен на сельскохозяйственную продукцию и возможностей государства и сельскохозяйственных производителей высоких темпов развития и размещения транспортной инфраструктуры Ныровского сельского поселения не ожидается.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ;

2. Федеральный закон от 08.11.2007. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;

5. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»;

6. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

7. Устав муниципального образования Ныровское сельское поселение Тужинского района Кировской области;

8. Решение Ныровской сельской Думы от 26.02.2015 № 24/101 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Ныровское сельское поселение».

9. Решение Ныровской сельской Думы от 29.03.2016 № 35/164 «О формировании и использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Ныровского сельского поселения».

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета Ныровского сельского поселения.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Ныровского сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 2175,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 211,2 тыс. рублей;

2018 год – 211,2 тыс. рублей;

2019 год -  211,2 тыс. рублей;

2020 год -  218,4 тыс. рублей;

2021 год – 220,5 тыс. рублей

с 2022 по 2026 годы-1102,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения. Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети. Реальная ситуация с возможностями бюджета поселения пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития Ныровского сельского поселения, отмечается следующее:

- транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- жилищный фонд муниципального образования Ныровского сельского поселения на 01.01.2017 года составляет 10,3 тыс. кв. м. Площадь аварийного жилищного фонда 3,6 тыс.кв.м.

- доходы населения – средние. Средняя заработная плата населения за 2016 год составила 11 633,9 руб.;

- оплата услуг водоснабжения, вывоза и утилизации ТБО доступна для населения и осуществляется регулярно.

Предполагается, что положительная динамика по увеличению уровня рождаемости и сокращению смертности сохранится. Увеличение рождаемости на период до 2026 года предполагается за счет:

- предоставления материнского (семейного) капитала при рождении второго и последующих детей 453,026 тыс. рублей. Денежные средства можно будет направить либо на образование ребенка, либо на приобретение жилья, либо на формирование накопительной части пенсии матери;

- улучшение оказания медпомощи беременным женщинам во время родов и диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни;

- усиления материальной поддержки граждан, имеющих детей .

К 2026 году можно прогнозировать снижение величины коэффициента естественной убыли, чему будут способствовать проводимые мероприятия по профилактике, повышению качества медицинского обслуживания, а также улучшение социально-экономического положения населения. Рост миграционного сальдо в перспективе может быть связан с увеличением числа рабочих мест и сокращением численности выбывающих из поселения.

На расчетный срок существенных изменений в демографической ситуации поселения не предполагается. Экономический прогноз Развитие Ныровского сельского поселения по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

- сельского хозяйства;

- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, энергетике, дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях;

- социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов («Здравоохранение», «Образование», «Доступное и комфортное жильѐ гражданам России»).

Устойчивое экономическое развитие Ныровского сельского поселения, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства. Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

- снижение уровня административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства.

По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как:

- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью;

- имеющее потенциал социально-экономического развития, способ не самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведѐт в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Сохранение многофункционального профиля экономики сельского поселения является основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги и логистика, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство

2.2 Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта , имеющегося на территории поселения.

Относительно стабильная демографическая ситуация в Ныровском сельском поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории муниципального образования не планируется. При этом предприятия, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами. В связи с отсутствием предприятий на территории Поселения интенсивность грузового транспорта незначительная и на расчетный срок сильно не изменится.

2.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации муниципальной программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 100%;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем 250 метров в год;

- оценка технического состояния искусственных сооружений (мостов)- четыре единицы.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов;

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

По прогнозу на долгосрочный период до 2035 года обеспеченность жителей Поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит:

Таблица № 11 - Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории поселения

| № | Показатели | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 610 | 608 | 604 | 600 | 596 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 133 | 136 | 139 | 141 | 144 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 218 | 224 | 230 | 235 | 242 |

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке.

К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест. По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2017 года до 2026 года существенно не меняется. Это означает, что, несмотря на рост автомобильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

  - Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В Ныровском сельском поселении на 01.07.2017 год зарегистрировано 2 дорожно- транспортных происшествия.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населѐнных пунктов Ныровского сельского поселения;

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних.

Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения благоприятный.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия муниципальной программы, предполагается увеличение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения из-за роста автомобилизации населения в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

- Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры поселения

Основным вариантом развития программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Для достижения этого необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- создание и ведение нормативно-правовой документации на всех объектах транспортной инфраструктуры;

- информирование детей школьного и дошкольного возраста о правилах безопасности на автомобильных дорогах во избежание и предотвращение травматизма.

- Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Достижение целей и решение задач муниципальной программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета поселения.

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения. Перечень мероприятий по ремонту дорог, мостов по реализации муниципальной программы формируется администрацией Ныровского сельского поселения по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации муниципальной программы не предусматриваются.

В целях развития сети дорог поселения планируются:

- мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

- мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

- мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативу.

Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком.

- Мероприятия по паспортизации дорог, находящихся на территории Ныровского сельского поселения Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения

Перечень основных мероприятий муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Ныровское сельское поселение Тужинского района Кировской области представлен в приложении № 1 к Муниципальной программе.

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Ныровского сельского поселения. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Ныровского сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Таблица № 12 -  Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий.

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Наименование бюджета | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений | Областной, местный, Внебюджетные источники | 182,5 | 176,5 | 192,5 | 204,0 | 216,2 | 1145,5 |

- Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения, утвержденной постановлением администрации Ныровского сельского поселения от 26.02.2015 № 17 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ныровского сельского поселения».

Таблица № 12 - Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | показатель | Ед. изм-ния | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 70,9 | 71,7 | 72,4 | 73,2 | 74 | 74,1 |
| 2 | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | м | 182 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | количество отремонтированных искусственных сооружений (мостов) | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | увеличение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тыс.руб | 90,6 | 75,5 | 83,5 | 75,2 | 96,8 | 484,0 |
| 6 | количество дорожно-транспортных происшествий на территории поселения | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | количество погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП на территории поселения | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения

В рамках реализации настоящей муниципальной программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для муниципальной программы сформирована и не изменяется.

Приложение № 1

к муниципальной программе

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования

Ныровское сельское поселение Тужинского района Кировской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения (этапы) | Организаторы и исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 -2026 годы |
| 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства | Весь период | Администрация Ныровского сельского поселения | Областной бюджет | 182,5 | 176,5 | 192,5 | 204,0 | 216,2 | 1145,2 |
| 1.1 | Содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Весь период | Администрация Ныровского сельского поселения | Областной бюджет | 90,6 | 75,5 | 83,5 | 75,2 | 96,8 | 484,0 |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Весь период | Администрация Ныровского сельского поселения | Областной бюджет | 92,0 | 101,0 | 109,0 | 128,8 | 119,4 | 661,2 |
| 2 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства | Весь период | Администрация Ныровского сельского поселения | Местный бюджет | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 55,0 |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства | Весь период | Администрация Ныровского сельского поселения | Местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 45,0 |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации | Весь период | Администрация Ныровского сельского поселения | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 218,4 | 220,5 | 1102,5 |